УКРАЇНА

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ МІСТА ДРОГОБИЧА»

Площа Ринок, 1  м. Дрогобич, Львівська обл., Україна. 82100. тел. (0324)410746, е-mail: droginst@gmail.com

№  36  від   18.06.2018 р.

На №      від __________

Міському голові Дрогобича

Т.Кучмі

У четвер, 14.06.2018р. з ініціативи Інституту міста проведено звіт з реалізації проектів за кошти громадського бюджету .

І. У 2017 році проведено конкурс проектів, які реалізуються за кошти  громадського бюджету. На конкурс подано 30 заявок, в результаті відбору проектів шляхом голосування мешканців міста було відібрано 4 заявки, а сааме:

1. Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика на міжбудинковій території житлових будинків 42/2 по вул.М.Грушевського та буд.101, 103 по вул.Стрийська м.Дрогобича.

2. Облаштування культурно-спортивного дворового клубу у дворі між будинками №№7/6, 7/7 по вул.Є Коновальця у м.Дрогобичі.

3. Маленьке диво (вул. Вагилевича біля буд.№2 та №4).

4. Спортивний майданчик – найкраще дозвілля для родини (вул.Бориславська, 8).

Заслухано звіт голови ОСББ з вул.М.Грушевського, 42/2 Ачкана Дмитра Олексійовича, який представляв перший проект. В 2017 році проект не вдалося реалізувати, оскільки бюджетні кошти надійшли в кінці року, в холодний період, коли не було змоги проводити монтаж металоконструкцій майданчика. Тому реалізацію перенесено на 2018-й рік. Станом на сьогодні підготовлено територію для монтажу конструкцій, підрядником доставлено частину металоконструкцій на майданчик, в найближчий час металоконструкції мають бути встановлені.

Мінуси проекту:

- бюджетні кошти надходять лише в кінці року в невідповідний час для проведення робіт;

- недостатня координація дій з розпорядником коштів (Департамент міського господарства) та підрядником (О.Дмитрах).

Облаштування культурно-спортивного дворового клубу (вул.Є Коновальця) теж майже завершено, представники проекту не були присутні на звіті (автор – Ковба Ольга Федорівна).

Проект «Маленьке диво» - не реалізований (атор проекту – Петречко Олег Васильович, не був присутній на звіті).

Спортивний майданчик (вул.Бориславська, 8) – територія розчищена, підготовлена, змонтовано металоконструкції ( автор проекту – Злочевський Олександр Станіславович, відсутній на звіті).

Директор                     		      В.Кондзьолка